Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Projektowane Postanowienia Umowy

zawarta w Krakowie w dniu .............................. roku pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez – …………………………………………..…… - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ……………………. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia …………………….. ,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

Preambuła

Niniejsza Umowa, zwana dalej ,,Umową’’ została zawarta w wyniku negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem wybranej pracy konkursowej na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej w treści Umowy ,,Ustawą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej ,,dokumentacją projektową’’ wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla zadania pod nazwą: ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania prac budowlanych związanych z przebudową fontanny na  Rynku Głównym w Krakowie  zlokalizowanej na działce nr 580/4 Obr. S-1 Śródmieście, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń’’.

- Przedmiot Umowy realizowany jest w oparciu o koncepcję architektoniczno - rzeźbiarską  - pracę konkursową, wybraną przez Sąd Konkursowy w Konkursie realizacyjnym, jednoetapowym, nieograniczonym na opracowanie formy architektoniczno-rzeźbiarskiej oraz realizację przebudowy fontanny na Rynku Głównym w Krakowie, ogłoszonym przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie, zwanym dalej ,,Konkursem’’, z uwzględnieniem zaleceń pokonkursowych Sądu Konkursowego i Zamawiającego oraz postanowień Regulaminu Konkursu.

- Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, a zalecenia pokonkursowe Sądu Konkursowego stanowią Załącznik nr 3 do Umowy.

- W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do uzyskania wszelkich wymaganych prawem dokumentów, opracowań, warunków, uzgodnień i opinii. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ogólnej i szczegółowej), przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii wraz z uzgodnieniami zgodami, zgłoszeniami, decyzjami formalno-prawnymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku 
w imieniu Zamawiającego o decyzję administracyjną na realizację robót oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych lub posiadających rygor natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych obejmujących w szczególności:

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbiórkę istniejącej fontanny oraz budowę nowej fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,

- uzyskanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami o ochronie zabytków, w szczególności pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie objętym ochroną konserwatorską,

- uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych, w tym w szczególności w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz innych niezbędnych do realizacji inwestycji,

- uzyskanie uzgodnień i warunków technicznych od gestorów sieci oraz innych podmiotów, których infrastruktura może być objęta zakresem inwestycji lub na którą inwestycja może oddziaływać,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, higieniczno-sanitarnego oraz innych wynikających z przepisów szczególnych, o ile są wymagane,

- uzyskanie innych decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub dokonanie zgłoszeń wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków o wydanie decyzji, o których mowa powyżej, wraz z wymaganymi załącznikami.

- Zakres Dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

- Projekt zabezpieczenia Muzeum Krakowa na czas realizacji robót budowlanych, zawierający:

  - opracowanie projektu zabezpieczenia ekspozycji zlokalizowanej pod istniejącą fontanną, uzgodnionego z Muzeum Krakowa,

  - zapewnienie rozwiązań gwarantujących ciągłość funkcjonowania Muzeum oraz bezpieczeństwo osób przebywających w podziemiach Rynku Głównego w trakcie realizacji robót,

  - uwzględnienie technologii montażu i demontażu zabezpieczeń oraz ograniczeń czasowych wynikających z organizacji pracy Muzeum,

  - opracowanie projektu technicznego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,

  - przekazanie ww. opracowań w 3 egzemplarzach w formie papierowej.

- Projekt rozbiórki istniejącej fontanny, zawierający:

  - opracowanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych,

  - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,

  - określenie sposobu demontażu elementów kamiennych wraz z ich transportem i zabezpieczeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

  - opracowanie sposobu odłączenia i zabezpieczenia instalacji wodnej na poziomie płyty Rynku przed uszkodzeniem,

  - opracowanie demontażu instalacji tryskowej fontanny,

  - opracowanie demontażu elementów konstrukcji metalowej i szklanej wraz z ich transportem i utylizacją,

  - przekazanie Zamawiającemu ww. opracowań w 3 egzemplarzach w formie papierowej;

- Projekt budowlany i techniczny (wykonawczy) nowej fontanny, zgodnie z koncepcją wybraną w Konkursie, zawierający:

  - opracowanie projektu formy architektoniczno-rzeźbiarskiej fontanny zlokalizowanej w miejscu istniejącej fontanny przeznaczonej do rozbiórki,

  - opracowanie projektu zagospodarowania terenu, w tym w szczególności oświetlenia, przebudowy dachu Muzeum oraz przebudowy płyty Rynku - w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych,

  - zaprojektowanie fontanny jako formy rzeźbiarskiej inspirowanej wynikami konsultacji społecznych, wykonanej z kamienia naturalnego i wpisującej się w istniejące otoczenie architektoniczne,

  - zapewnienie, aby wymiary projektowanej fontanny nie przekraczały obrysu istniejącej fontanny oraz uwzględniały wymagania dotyczące doświetlenia przestrzeni Muzeum,

  - uwzględnienie wykorzystania i adaptacji istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej,

  - opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i technicznego,

  - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,

  - pozyskanie na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, zgód, warunków, decyzji i pozwoleń,

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę,

  - przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji projektowej w formie elektronicznej (format PDF na nośniku elektronicznym) oraz w 3 egzemplarzach w formie papierowej.

- Wykonawca oświadcza, iż:

- na podstawie dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym opracowywanym Przedmiotem umowy;

- szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego;

- rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;

- dysponuje doświadczeniem oraz środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie;

- zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą, najwyższymi standardami profesjonalnej działalności, przepisami oraz normami polskimi i Unii Europejskiej;

- do wykonania Przedmiotu umowy użyje materiałów własnych;

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości 1 000 000,00 zł i oświadcza, że polisa obowiązuje na cały czas realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem uiszczania składek. Stosowna polisa została przedłożona Zamawiającemu przed datą zawarcia Umowy i stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej umowy, wraz z dowodem uiszczenia składki. W przypadku polisy obejmującej krótszy okres niż czas realizacji zamówienia, w celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie siedmiu dni przed zakończeniem polisy do przedłożenia kolejnej polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki.

- Przedmiot umowy należy wykonać w języku polskim.

- Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu Przedmiotu umowy oraz działać z najwyższą starannością.

- Zamawiający w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę materiały, może przekazać wytyczne, wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Nieuwzględnienie wytycznych, wniosków, uwag 
i zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, stanowi przypadek nienależnego wykonania Przedmiotu umowy.

- Wprowadzenie zmian wynikających z ustępu powyżej Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w ramach wynagrodzenia przysługującego za całość zamówienia, określonego w § 5 ust. 1.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z zakresem oraz warunkami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, a także innymi załącznikami do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami, obowiązującymi w dniu wydania 
go Zamawiającemu, z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunku do tego rodzaju zamówień od podmiotów zawodowo wykonujących prace projektowe.

- Wykonawca przy opracowywaniu Przedmiotu umowy zobowiązuje się zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania, którego dotyczą.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowej, stosownie 
do przepisów ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca, zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwane w ramach realizacji Przedmiotu umowy opracowania, uzgodnienia i opinie, warunki techniczne, opracowania oraz czynności wskazane pośrednio lub bezpośrednio w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac;

- sprawdzenie w terenie warunków wykonania Przedmiotu Umowy, tj. dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji, obejmującej w szczególności zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami terenowymi, technicznymi, użytkowymi oraz ograniczeniami wynikającymi z lokalizacji inwestycji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy;

- optymalizacja przyjmowanych rozwiązań pod względem ekonomicznym;

- konsultacje z Zamawiającym dotyczące istotnych rozwiązań Przedmiotu umowy, a także elementów wpływających na koszt przedsięwzięcia;

- przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także pisemne udzielanie odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego - w każdym z przypadków w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wystąpienia;

- wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu niniejszej umowy.

- W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1, Wykonawca zobowiązany jest również do:

- przygotowania propozycji Harmonogramu realizacji Przedmiotu umowy i przedstawienia 
go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 3 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram powinien zawierać wskazanie terminów realizacji prac przewidzianych do wykonania zgodnie z OPZ, w tym m.in. przygotowania wariantów inwestycyjnych, opracowania wariantu rekomendowanego, przekazania opracowania do odbioru, terminu zgłaszania zastrzeżeń przez Zamawiającego 
i ewentualnej weryfikacji w oparciu o przekazane przez Zamawiającego uwagi, itp. Uzgodniony 
z Zamawiającym Harmonogram realizacji stanowi Załącznik nr 6 do umowy.

- przedstawiania Zamawiającemu raportu o stanie zaawansowania prac, w terminie do 5 -tego dna każdego miesiąca, którego dotyczy informacja. Raport winien być sporządzony w wersji edytowalnej oraz pliku *.pdf, ma zawierać informacje o stanie realizacji Przedmiotu umowy, problemach 
i trudnościach w jej wykonaniu, zaistniałych i spodziewanych problemach związanych z wykonaniem umowy;

- niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie do 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;

- uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją Przedmiotu umowy i w przypadku takiej potrzeby przygotowywania na wniosek Zamawiającego wszelkich niezbędnych materiałów informacyjnych;

- reprezentowania Zamawiającego wobec wszystkich organów administracji publicznej, instytucji państwowych oraz osób fizycznych i prawnych w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Po podpisaniu umowy i złożeniu wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający sporządzi i przekaże stosowne pełnomocnictwo. Na wniosek Wykonawcy, w przypadku, gdy jest to uzasadnione zapewnieniem prawidłowego wykonania warunków umowy, Zamawiający może udzielić odrębnego pełnomocnictwa osobom działającym w imieniu Wykonawcy;

- sprawowania na żądanie Zamawiającego nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie prac projektowych objętych przedmiotowym zamówieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania przyjmowanych rozwiązań projektowych z właściwymi podmiotami, w szczególności z Muzeum Krakowa - w zakresie dotyczącym zabezpieczenia ekspozycji oraz funkcjonowania obiektu w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Przedmiotu umowy w sposób umożliwiający prowadzenie robót budowlanych przy zapewnieniu ciągłości funkcjonowania obiektów i infrastruktury objętej oddziaływaniem inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w Przedmiocie umowy uwarunkowań wynikających z lokalizacji inwestycji, w tym w szczególności ochrony konserwatorskiej, istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań eksploatacyjnych obiektów sąsiednich.

- Wykonawca zobowiązany jest do takiego opracowania Przedmiotu umowy, aby możliwe było jej wykorzystanie jako opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym do określenia parametrów technicznych i jakościowych w sposób jednoznaczny oraz do wskazania kryteriów równoważności w przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych.

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganej przepisami prawa prawomocnej i ostatecznej decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych, a także wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zgód oraz decyzji formalno-prawnych wymaganych do jej uzyskania (w tym w szczególności zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, jeżeli będą wymagane).

- Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 13, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w celu jej weryfikacji i uzyskania akceptacji. Złożenie wniosku może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

§ 3

Prawa autorskie

1.	Każdorazowo z chwilą podpisania odpowiednio częściowego lub końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Przedmiot umowy lub jego część zostały utrwalone, jak i odpowiednio całość autorskich praw majątkowych do Przedmiotu umowy, w tym w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do:

- korzystania w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu o Przedmiot umowy,

- udostępniania Przedmiotu umowy bez ograniczeń osobom trzecim w tym w zakresie niezbędnym 
do dokonywania zmian w Przedmiocie umowy, jego aktualizacji, wykonania opracowań Przedmiotu umowy oraz realizacji zadania wykonywanego w oparciu o przedmiot umowy,

- kopiowania, zwielokrotniania Przedmiotu umowy, gromadzenia danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,

    - w zakresie emisji publicznej, Internet i inne środki masowego przekazu,

    - w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu publikacji 
w formie papierowej bądź elektronicznej,

    - wykorzystania bez ograniczeń oryginału, kopii lub opracowań utworu do zamierzeń inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego,

    - w zakresie wprowadzania do pamięci komputera oraz serwerów sieci komputerowych,

    - w zakresie utrwalania wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego oraz technikami drukarskimi;

  - Wykonawca oświadcza, że nabędzie z chwilą utrwalenia utworu skutecznie prawa autorskie majątkowe 
a Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta / Projektantów oświadczeń zawartych w niniejszym paragrafie.

  - Wykonawca oświadcza, iż gwarantuje Zamawiającemu, że Projektant / Projektanci uczestniczący 
w opracowywaniu Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, oraz wyraża / wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:

- wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,

- wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy wynikających z konieczności dokonania jego aktualizacji,

- sprawowanie nadzoru autorskiego (nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem) przez inny podmiot,

- decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

- decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w całości lub w części samodzielnie lub 
w połączeniu z innymi utworami,

- decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją zadania, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, koniecznością dokonania aktualizacji Przedmiotu umowy oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.

  - W chwili podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi i udziela Zamawiającemu odpowiednio uprawnień wskazanych w ust. 3, w tym prawa do korzystania i rozporządzania opracowaniami przedmiotu umowy lub jego części. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

  - Wykonawca oświadcza, że:

  - wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr,

  - nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa 
w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody 
na wykonywanie zależnych praw autorskich.

  - W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 - 5 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

  - Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 4

Termin, sposób wykonania i odbiór Przedmiotu umowy

- Strony ustalają, że wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ……..…….. od dnia zawarcia umowy.

- Po zrealizowaniu Przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego Strony poczytują jako sporządzenie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Wraz z protokołem o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca sporządzi oświadczenie o kompletności projektu/ów w tym że projekty zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Do projektu/ów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów oraz procedur uzyskania decyzji administracyjnych zezwalającej na realizację robót budowlanych zostały w nich uwzględnione oraz (dotyczy: Projektanta i Projektanta sprawdzającego) oświadczeń zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

- Wymagana liczba egzemplarzy dokumentacji jakie mają być opracowane przez Wykonawcę i wydane Zamawiającemu oraz ich szczegółowy zakres i wymagania formalne określone są szczegółowo w pkt. 4 lit. a-c Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a także 
w postanowieniach niniejszego paragrafu.

- Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy (Etap I oraz Etap II) wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z następującymi postanowieniami:

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu umowy, co najmniej na 14 dni przed terminem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru dostarczonego przez Wykonawcę Przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy, uznaje się za wykonany w dacie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

- Zamawiający dokonuje odbioru Przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia 
go Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu dokumentacja ma wady, Zamawiający w terminie 14 dni odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady na piśmie, wskaże termin usunięcia wad, a Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie do dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady zostały usunięte, albo w tym samym terminie odmówi jej odbioru i wskaże Wykonawcy stwierdzone wady na piśmie. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy, uznaje się, że Przedmiot umowy nie został wykonany, a Zamawiający zachowuje prawo 
do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy.

    - Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy.

    - Podpisanie przez Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja jest wolna od wad.

    - W chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie, a także udziela zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w § 3 niniejszej umowy, co do Przedmiotu umowy, którego dotyczy podpisany protokół.

    - Podpisanie przez Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy, iż przysługują mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, a także, że wydany Zamawiającemu Przedmiot umowy wykonany w ramach realizacji umowy jest wolny od wad, w tym wad prawnych, 
a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Strony przewidują dokonanie odbioru częściowego (Etap I) na skutek którego dojdzie do sporządzenia częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Do odbioru częściowego stosuje się postanowienia ust. 4 pkt. 1), 3), 4), 7), 8).  W ramach odbioru częściowego Wykonawca przedłoży na rzecz Zamawiającego:

    - Projekt budowlany będący załącznikiem do wniosku/ów o decyzje administracyjne zezwalające 
na realizacje (wersja papierowa 3 egz. i elektroniczna 1 egz.);

    - Projekty wykonawcze branżowe (wersja papierowa 3 egz. i elektroniczna 1 egz.);

    - Potwierdzenie złożenia skutecznego wniosku o wydanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizacje robót budowlanych.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu umowy w wysokości …………………… złotych brutto (słownie złotych: …………………………………………………………..), w tym należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia niniejszej umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w oparciu 
o informacje i dokumenty przekazane przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy pozostawać będzie płatne w dwóch transzach w wysokości:

1) ………. % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Etapu I;

2) ………. % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pod dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Etapu I-II.

Każda z transz płatna będzie w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT/rachunek. Podstawą 
do wystawienia faktury VAT/rachunku są odpowiednio dla transzy o której mowa w pkt. 2) podpisany przez Strony końcowy protokół zdawczo-odbiorczy (Etap I-II) o którym mowa § 4 ust. 4, natomiast dla transzy 
o której mowa w pkt. 1) częściowy protokół zdawczo-odbiorczy (Etap I) o którym mowa § 4 ust. 5.

- Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi do 15 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT/rachunku.

- W przypadku przedstawienia/przesłania przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT/rachunku, wystawionych w oparciu o protokół odbioru końcowego, płatność nastąpi po otrzymaniu korekty 
do wadliwie wystawionej faktury/rachunku. Termin płatności jest ustalany w oparciu o datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca oświadcza, że jest /nie jest *(* niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT/rachunek wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winna być/winien być wystawiony/wystawiona na:

Nabywca:

Gmina Miejska Kraków

Pl. Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierająca:

Zarząd Infrastruktury Wodnej

os.  Szkolne 27

31-977 Kraków

NIP: 678 318 16 00**

Rola: JST-odbiorca***

Faktura/rachunek winna/winien być doręczona/-ny na adres: Zarząd Infrastruktury Wodnej, os. Szkolne 27 Kraków.

(**/*** W przypadku faktur gdy Wykonawca będzie wystawiał faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur (,,KSeF’’), wystawiona fakutra musi zawierać dodatkowe dane w sekcji ,,Podmiot 3’’ w postaci indywidualnego numeru NIP Zarządu Infrastruktury Wodnej oraz wskazaną Rolę).

- W treści faktury należy podać numer i datę niniejszej umowy tj. ……………….….……………………

- Wykonawca zobowiązuje się równocześnie do przesłania faktury w zwizualizowanej formie do 2 dni roboczych od dnia wystawienia faktury ustrukturyzowanej, na adres (e-mail) sekretariat@ziw.krakow.pl

- W przypadku gdy Wykonawca będzie wystawiał faktury w KSeF, a załączniki do faktury nie będą stanowiły dokumentów ustrukturyzowanych dostępnych w KSeF, załączniki do faktury winny być wysłane na adres (e-mail) sekretariat@ziw.krakow.pl

- W przypadku gdy Wykonawca wystawia faktury ustrukturyzowane w KSeF, termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wskazującej indywidualny numer NIP Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie w sekcji „Podmiot 3”, zgodnie z ust. 7 powyżej.

- W przypadku braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z uwagi na awarię lub niedostępność KSeF, Wykonawca jest zobowiązany do przesłania faktury (lub odpowiednio wizualizacji faktury dla celów informacyjnych) Zamawiającemu na adres (e-mail) sekretariat@ziw.krakow.pl Faktura taka musi być wystawiona zgodnie z przepisami Ustawy o VAT i, jeśli przepisy Ustawy o VAT tak przewidują, wprowadzona do KSeF na zasadach i w terminach wskazanych w tej Ustawie.

- Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać Zarząd Infrastruktury Wodnej. Adres PEF 678 31 81 600, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na adres os. Szkolne 27, 31-977 Kraków.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią, w zakresie wypełnienia warunków umownych.

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje następującymi kwotami limitów finansowych na realizację Przedmiotu Umowy:

1) rok 2026: ………………… PLN brutto;

2) rok 2027: ………………… PLN brutto;

- W przypadku posiadania wolnych środków na zadaniu budżetowym, z którego finansowana jest umowa lub w przypadku zmian w Budżecie Miasta Krakowa i zwiększeniem planu wydatków, wysokość limitów przewidzianych na poszczególne lata, wskazanych w ust. 16 powyżej może ulec zmianie w ten sposób, iż podwyższony zostanie limit na dany rok a na lata następne limit zostanie pomniejszony.

- W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów przewidzianych na poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów finansowych przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie w ten sposób, iż pomniejszony zostanie limit na dany rok  (w którym nie wydatkowano w pełnej wysokości środków finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyższony limit środków finansowych na lata następne, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków 
w Budżecie Miasta Krakowa i w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kraków.

- W przypadku zmiany wysokości środków finansowych wynikających z limitów finansowych przewidzianych na poszczególne lata, w sytuacjach, o których mowa w ust. 17 i ust. 18, jak również na skutek zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn o których mowa w § 11 ust.2 strony niezwłocznie dokonają odpowiedniej zmiany stosownych zapisów ust. 16 w formie aneksu do niniejszej umowy.

§ 6

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy do pełnienia na żądanie Zamawiającego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.

- W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/ Projektantów uczestniczących w opracowywaniu Przedmiotu umowy, podstawowych obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do wyjaśniania wątpliwości dotyczących Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiązań, w szczególności do:

    - kontroli zgodności realizacji zadania z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

    - uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wykonywanych na ich podstawie, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia wątpliwości, lub w innym uzgodnionym przez strony terminie,

    - uzgadniania z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia rozwiązań zamiennych,

    - udziału w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w terminach wskazanych przez Zamawiającego,

    - udziału w odbiorze końcowym zadania od wykonawcy robót budowlanych,

    - pobytów Wykonawcy na budowie, mających na celu sprawdzenia zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi,

    - udzielanie stosownych porad i wskazówek wykonawcy robót budowlanych,

    - bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych innych niż ujęte w pkt. 2, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia wątpliwości i problemów.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością.

- Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego a dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy czynności, nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.

- Wykonawcy przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 ustawy Prawo budowlane, tj.:

  - wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

  - żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

b) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem lub zaleceniem Projektanta

- Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie mniejszą niż zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.

- Termin początkowy jak i końcowy sprawowania nadzoru autorskiego, określony zostanie przez Zamawiającego w wezwaniu do świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego, skierowanym do Wykonawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, przy czym wezwanie do winno być dostarczone Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą przystąpienia do tej usługi. Usługa ta może być świadczona jedynie na żądanie Zamawiającego.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Z uwzględnieniem postanowień art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „p.z.p”) Zamawiający pozostaje uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w terminie wskazanym w § 4 ust. 1, lub w stosunku do któregokolwiek z terminów wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 8 lit.a) Zamawiający może bez odrębnych wezwań i bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części odpowiednio w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego zwłoki Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający może, wg swego wyboru, odstąpić od umowy w całości lub dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części Przedmiotu umowy, wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona Komisja Odbioru, składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu umowy.

- W przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przeniesie prawa autorskie majątkowe, udzieli wszelkich gwarancji, zgód i upoważnień, zgodnie z § 3 umowy, do danej części zamówienia, w tym w szczególności wyrazi zgodę na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części Przedmiotu umowy przez innego Wykonawcę. Do odebranej części Przedmiotu umowy stosuje się postanowienia § 3 umowy.

- W przypadku, gdy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania nie podejmuje realizacji Przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia takiej okoliczności.

- Zastrzeżone w niniejszej umowie prawo odstąpienia od umowy nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy w oparciu o przepis ustawy. Zamawiający, korzystając z umownego lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy, może odstąpić od całości lub od jego części.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający pozostaje uprawnionym do żądania od Wykonawcy kary umownej w sytuacji gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p. w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w przypadku:

  - gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa § 4, okazało się fałszywe lub w przypadku innego naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 4 - w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony taki przypadek,

  - zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

  - zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad Przedmiotu umowy – 0,2 % wynagrodzenia całkowitego określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy (w całości lub w części) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

  - gdy czynności zastrzeżone dla osób wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, będzie wykonywała inna osoba, niż zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, osobno za każdą osobę, za każdy przypadek naruszenia,

  - nie wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki odnośnie każdorazowego przypadku.

- Niezależnie od uprawnienia do dochodzenia kar umownych o których mowa w ust. 2 Zamawiający pozostaje uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne mogą podlegać potrąceniu z należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wynagrodzenia lub będą płatne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu, nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia 30 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu naliczonych Wykonawcy kar umownych, Zamawiający ma prawo i podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższym zdarzeniu.

- Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 2 lit. f), w sytuacji nie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający pozostaje uprawnionym do zlecenia wykonania zastępczego. W ramach uprawnienia i w warunkach o których mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający pozostaje uprawniony w każdej sytuacji, bez upoważnienia Sądu stosownie do art. 480 k.c. wykonywać czynności Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot umowy, licząc od dnia następnego po dniu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Gwarancja Wykonawcy w szczególności polegać będzie na współpracy na każde żądanie Zamawiającego 
w zakresie udzielenia wyjaśnień odnośnie Przedmiotu umowy w terminie 2 dni roboczych (możliwe będzie przedłużenie niniejszego terminu po akceptacji Zamawiającego w szczególnie skomplikowanych kwestiach) w związku z realizacją opracowania projektu budowlanego. Wyjaśnienia dotyczyć będą 
w szczególności:

- wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku projektowanie inwestycji wykonywanych 
na podstawie koncepcji,

- wsparcia w przygotowaniu postępowania/ postępowań przetargowego/ przetargowych 
dla działań ujętych w koncepcji,

- aktualizacji szacunkowych kosztów realizacji działań wskazanych w koncepcji – nie więcej 
niż 2 razy w roku,

- przygotowania materiałów / prezentacji, udział w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa w sprawie udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia – nie więcej niż 2 razy w roku po 8 godzin dziennie,

- aktualizacji dokumentacji projektowej w razie takiej konieczności wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które weszły w życie przed dniem przekazania dokumentacji,

- Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad Przedmiotu umowy 
w okresie gwarancji:

- W razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wad;

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian Przedmiotu umowy termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiającego;

- za wadę Przedmiotu umowy uznaje się również ujawnione na etapie realizacji robót budowlanych błędy, braki, nieścisłości lub rozbieżności dokumentacji, w szczególności takie, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją lub powodują konieczność jej zmiany lub uzupełnienia.

- O wszelkich wadach Przedmiotu umowy, dostrzeżonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru, 
w okresie gwarancji, w szczególności w trakcie wykonywania zadania realizowanego w oparciu o Przedmiot umowy, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z gwarancji zobowiązuje się je usunąć w terminie 14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. Strony ze względu na konieczny nakład pracy, mogą wspólnie określić inny termin, aniżeli wskazany w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi pozostaje tożsamy 
z okresem gwarancji jakości i biegnie od dnia następnego po dniu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Do uprawnień z zakresu rękojmi stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 1-3.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

- Każdorazowo udzielenie gwarancji na zasadach określonych w niniejszej umowie nie wymaga wystawienia odrębnego dokumentu gwarancji.

§ 10

Koordynacja realizacji umowy

- Wykonawca wyznacza następujące osoby do realizacji przedmiotu umowy:

  - Pana / Panią ………………… jako Projektanta w specjalności architektonicznej;

  - Pana / Panią ………………… jako Projektanta branży instalacyjnej;

  - Pana / Panią ………………… jako Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej;

  - Pana / Panią ………………… jako Projektanta branży drogowej

  - Pana / Panią ………………… jako Projektanta - osobę wiodącą do kontaktu z Zamawiającym.

- W przypadku konieczności zmiany osób wskazanych w pkt 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej.

- Zmiana każdej z osób wskazanych w pkt 1, wymaga sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia jak osoba pierwotnie pełniąca obowiązki Projektanta. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień i przynależności do samorządu zawodowego, które to dokumenty będą stanowiły nowy Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi merytorycznie za realizację umowy 
i dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest: …… pracownik działu ….tel. …..,e-mail ….. lub osoba zastępująca oraz: …… pracownik działu ….tel. …..,e-mail ….. lub osoba zastępująca. Nadzór merytoryczny obejmuje w szczególności stwierdzenie prawidłowego i zgodnego z umową wykonania określonych prac wraz z podpisaniem protokołu odbioru, a także potwierdzenie zgodności naliczonego przez Wykonawcę wynagrodzenia zgodnie z umową.

- Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 6, będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie lub telefaksem lub drogą elektroniczną, na następujące adresy:

- dla Zamawiającego: email: ..........................................................

- dla Wykonawcy: email: ...................................................................

- Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej 
za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy:

Dla Wykonawcy ...................................................... (e – mail)

Dla Zamawiającego sekretariat@ziw.krakow.pl (e – mail).

§ 11

Zmiany umowy

- Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu oraz art. 455 p.z.p istotna zmiana niniejszej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy. W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1-2 p.z.p. umowa może zostać zmodyfikowana w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- w przypadku przedłużających się uzgodnień branżowych (powyżej 30 dni) z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co jest podstawą do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej 
i wystąpienia z wnioskiem zgłoszenia zamiaru wykonania robót objętych zadaniem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 
w terminie pierwotnie ustalonym, tj. o okres uzyskiwania uzgodnień branżowych powyżej 30 dni,

- w przypadku zmiany lub rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, mających wpływ 
na termin wykonana Przedmiotu umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

- w przypadku nie udzielenia przez gestorów sieci zlokalizowanych w rejonie projektowanego zadania odpowiedzi na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojenia w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wystąpienia o warunki techniczne. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi oczekiwania 
na warunki techniczne powyżej 30 dni,

- wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w dokonaniu czynności przez właściwe organy administracji lub zaniechanie dokonania tych czynności przez właściwe organy  administracji, do dokonania których właściwe organy administracji są zobowiązane na mocy przepisów prawa,  jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa 
na dokonanie przedmiotowych czynności przez właściwe organy administracji i będzie miało wpływ 
na realizację Przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

- wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień art. Do wydawania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa na wydanie przez organ przedmiotowych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz będzie miało wpływ na realizację Przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

- w przypadku braku możliwości przyjęcia w opracowywanym Przedmiocie umowy rozwiązań zgodnych 
z obowiązującymi przepisami i wystąpieniem konieczności uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych do właściwego ministra. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

- wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy opóźnienia w uzyskaniu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci lub rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, 
o okres wynikłego z takiego faktu opóźnienia, lub z uwagi na opóźnienia dokonania uzgodnień Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Krakowie.

- zaistnienia konieczności uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od właścicieli nieruchomości, na których jest przewidziana realizacja zadania. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na których jest przewidziana realizacja zadania, co uniemożliwia/uniemożliwiło wykonanie Przedmiotu umowy 
w terminie pierwotnie ustalonym,

- w przypadku wstąpienia trudności w wykonaniu Przedmiotu umowy związanych z brakiem 
w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowanym zadaniem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

- zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia umowy również w przypadku wpływu odwołania złożonego przez Stronę/y w trakcie procedury uzyskania ostateczności decyzji administracyjnych zezwalających na realizacje zamówienia lub jeśli zajdzie taka okoliczność w trakcie zaistnienia procedury uzyskania rygoru natychmiastowej wykonalności. Strony w szczególności mogą przesunąć termin realizacji umowy o czas trwania odwołania pomniejszony o ustawowy okres wydawania decyzji przez organ administracyjny.

- W przypadkach określonych w ust. 2 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność 
z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

- Wydłużającej się ponad określone przepisami terminy procedury uzyskania ostateczności decyzji w tym w przypadku wpływu odwołania złożonego przez stronę postępowania lub w przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID i uzyskania rygoru natychmiastowej wykonalności – ponad określone przepisami terminy w przypadku wpływu odwołania złożonego przez stronę postępowania.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być potwierdzona stosownymi dokumentami. W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania Przedmiotu umowy.

- W przypadku konieczności zmiany umowy dotyczącej osób koordynujących realizację umowy, strony mogą dokonać zmiany osób koordynujących bez względu na przyczynę.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie:

1)stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

2)wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3)zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4)zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

-jeżeli zmiany te w sposób uzasadniony będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w pkt. 1)-4) niniejszego ustępu na zasadach określonych odpowiednio w niniejszym paragrafie. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy kosztami jakie Wykonawca ponosił przed wprowadzoną zmianą, a kosztami jakie ponosi po wprowadzeniu zmiany zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z ww. zmianą. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących Przedmiot Umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia (Przedmiotu Umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia którejkolwiek przesłanki, o których mowa w ust. 7, może obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmiany przepisów odpowiednio regulujących kwestie objęte postanowieniami ust.7. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w zakresie w jakim będzie tego żądać Zamawiający.

- W oparciu o art. 439 p.z.p., przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów art.439 ust. 3-4 zmiana wynagrodzenia Wykonawcy pozostaje dopuszczalna, odpowiednio w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej lub poniżej poziomu 30% w stosunku do cen rynkowych obowiązujących na dzień zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia pozostaje dokonywana z użyciem wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wykonawca pozostaje zobowiązany określić i udokumentować wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia. Każdorazowo zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu Zamawiającego na dany rok kalendarzowy, począwszy najwcześniej od 7-go miesiąca obowiązywania niniejszej umowy. Zmiana umowy może dotyczyć okresu z przed daty dokonania aneksu. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku zastosowania postanowień niniejszego ustępu nie może przekroczyć 1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku dokonania modyfikacji o której mowa w niniejszej jednostce redakcyjnej Wykonawca pozostaje zobowiązany do stosowania art.439 ust.5 ustawy Pzp.

§ 12

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, z uwzględnieniem postanowień art. 450-452 p.z.p., wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartość …………………………………….. złotych (słownie: ……………………………………………… 00/100) co odpowiada 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie ……………….. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, gwarancji jakości i rękojmi.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i sporządzenia końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego,

- 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, w zależności od tego który upłynie później.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, przy czym koszty takiego przedłużenia ponosi Wykonawca. Jeżeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) 
o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany –przed podpisaniem każdego aneksu do umowy –przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie. W razie uchybienia temu zobowiązaniu, Zamawiający uprawniony jest do żądania wypłaty przez poręczyciela, gwaranta lub ubezpieczyciela kwoty równej wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

- Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem jego ciągłości, a nowe zabezpieczenie będzie odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w postępowaniu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, przy czym koszty takiego przedłużenia ponosi Wykonawca.

- Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, a w szczególności, w przypadku gdy:

- Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego.

- Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia).

§ 13

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/-com. Podwykonawcy wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot):

1) ……………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………

- Wykonawca, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej, może powierzyć wykonanie niektórych obowiązków umownych podwykonawcy/-om, na zasadach określonych w ustępie 4.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/-ów jak za działanie lub zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę/-ów zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, o powierzeniu wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy oraz o zapisach wiążących strony z podaniem wszelkich informacji mających wpływ na realizację Umowy, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę podwykonawcy oraz zakres powierzonych mu zadań, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeśli dotyczy to prac dla których w Regulaminie Konkursu lub zaproszeniu do negocjacji określono wymagania związane z posiadaniem określonych kwalifikacji lub doświadczenia, Wykonawca potwierdza spełnianie tych wymagań przez podwykonawcę w ramach informacji przekazywanej Zamawiającemu, o której mowa w zdaniu pierwszym.

- Wykonawca zobowiązany jest nabyć od podwykonawców autorskie prawa majątkowe i przekazać je Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia umownego, jeżeli takie prawa autorskie miałyby powstać w trakcie realizacji niniejszej Umowy.

- Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo żądać zmiany podwykonawcy, w szczególności w razie podejmowania przez niego rażących działań uniemożliwiających lub utrudniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotu/-ów, o których mowa w niniejszym paragrafie lub rezygnacji z wykonywania przez ten podmiot/-y części zamówienia. W zakresie powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu/-ym podwykonawcy/-om – w przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1, 2, 4, 6 lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia – stosuje się zasady opisane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 15

Dane poufne

    - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i właściwego zabezpieczenia wszelkich informacji, powierzonych mu w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy lub uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą Umową, także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania w tajemnicy wszelkich dokumentów stworzonych przez niego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności do nieudostępniania kosztorysów inwestorskich jakimkolwiek osobom trzecim. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji, które stanowią informacje publiczną lub które zostały opublikowane przez Zamawiającego.

    - Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego lub od ich dysponentów w związku z wykonaniem Umowy, nie będące danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, są poufne i nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystywane, upubliczniane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zabrania się utrwalania i zwielokrotniania całości lub części opracowań, w tym wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską lub cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu, publicznego pokazu, kopiowania, reprodukcji, przedrukowywania, korzystania z wyników opracowań w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi opracowaniami poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, układu, itp. za wyjątkiem działań podejmowanych w związku oraz w celu należytego wykonania Umowy.

    - Wykonawca podejmie wszelkie kroki służące zachowaniu wszelkich informacji oraz danych osobowych w poufności przez swoich pracowników mających dostęp do tych danych, a także co do sposobu ich zabezpieczania, zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej wygaśnięciu.

    - Wszystkie dokumenty, plany oraz nośniki danych przekazane Wykonawcy oraz pozyskane przez Wykonawcę od osób trzecich w związku z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu po wykorzystaniu, najpóźniej zaś w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego.

    - Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak również uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności oraz informacji, których obowiązek ujawnienia określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

    - W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadki Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu utraconych w wyniku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia korzyści.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji prawnie chronionych. Zachowanie poufności obowiązuje Wykonawcę również po zakończeniu Umowy.

§ 16

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, 
w tym:

- osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony Wykonawcy,

- osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków,

- osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu,

- osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych - prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał jako podwykonawców

zgodnie z klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 4 do umowy.

- W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca będzie współpracował przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie z klauzulą informacyjną, stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy.

- W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Umowa powierzenia danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do umowy.

- Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych 
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi 
z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, , Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych 
w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3.

§ 15

Postanowienia ogólne

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

- Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia zaistnienia przesłanki do zmiany umowy.

- Zmiana i/lub uzupełnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:

Załącznik nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a – 	Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

Załącznik nr 1b – 	Zalecenia pokonkursowe Sądu Konkursowego

Załącznik nr 2 – 	Oświadczenie o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień i przynależność do odpowiedniej izby samorządu zawodowego

Załącznik nr 3 – 	Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Załącznik nr 4 – 	Klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 – 	Umowa powierzenia przetwarzania danych

Załącznik nr 6 – 	Harmonogram realizacji

Załącznik nr 7 –	Polisa OC wraz z dowodem uiszczenia składki

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego:

- trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający,

- jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej z siedzibą os. Szkolne 27, 31-977 Kraków (dalej: „ZIW” lub „Zamawiający”).

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@ziw.krakow.pl

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć):

  - Realizacji przez Zamawiającego Przedmiotu umowy pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania prac budowlanych związanych z przebudową fontanny na Rynku Głównym w Krakowie zlokalizowanej na działce nr 580/4 Obr. S-1 Śródmieście, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń’’ (dalej „Zadanie”) – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

  - kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki oraz osoby uczestniczące w realizacji Zadania, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

  - oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SWZ – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja 
w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Zadania, zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane w ramach Zadania oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (gdy Zadania jest dofinansowywana ze środków UE);

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Zadania;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Zadania.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych.

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.

………………………………………………………

/data, imię i nazwisko, podpis/

załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

# UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowaną przez …………………………………………………………….. – Dyrektora Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ……../2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ……………………..……. 2020 r.;

zwaną dalej Administratorem danych,

a

……………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………

zwanym dalej Przetwarzającym dane.

§ 1

Oświadczenia Stron

- Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).

- Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W szczególności, Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania 
i zabezpieczania danych osobowych, określone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik 1 do niniejszej Umowy.

- Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§ 3

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych

- Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

- Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych wyłącznie 
w imieniu Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. 
W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z ważnych względów interesu publicznego.

- Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, że polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia.

§ 4

Obowiązki Przetwarzającego dane

- Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO.

- Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

- Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich 
u Przetwarzającego dane, jak i po jego ustaniu.

- Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa 
w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku 2 do niniejszej Umowy.

- Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się 
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi danych wywiązywać się 
z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

- W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do zwrócenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

- Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z innego względu, na przykład na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania;

- Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

- Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów.

§ 5

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych

- Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych, Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin.

- Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:

  - poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia,

  - ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,

  - podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami,

  - zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości,

  - udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.

- Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych 
u Przetwarzającego dane. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne 
w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane.

- Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów 
w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.

§ 6

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 
2 dniowym jego uprzedzeniem.

- Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piśmie. Przetwarzający dane zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

- W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań wynikających 
z Umowy osobie trzeciej (dalej „Podwykonawca”), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków:

  - Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze Podpowierzenia,

  - zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy,

  - Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy,

  - Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych,

  - Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,

  - Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług.

§ 8

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane

- Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego dane danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organ będący jego następcą.

- Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych 
w niniejszej Umowie lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

- Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym Przetwarzający dane podpowierzył przetwarzanie danych osobowych.

- Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzający dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w związku 
z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane.

§ 9

Okres obowiązywania Umowy

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie Podstawowej.

§ 10

Osoby nadzorujące

- Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: Pan ……………………………. nr tel. ……………….……………….., e-mail iod@ziw.krakow.pl.

- Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: ………………………, nr tel. ………………………., e-mail .................................

- Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy:

- dla Administratora danych:

Email: iod@ziw.krakow.pl

- dla Przetwarzającego dane:

Email: .....................................

- Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio 
ze strony Przetwarzającego dane, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy:

- Dla Administratora danych sekretariat@ziw.krakow.pl (e – mail)

- Dla Przetwarzającego dane ............................................ (e – mail).

11

Wypowiedzenie Umowy

- Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający dane:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie 
ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy Podstawowej.

- W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.

- Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia RODO.

- Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:

- załącznik nr 1 – katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą;

- załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego dane;

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,

- jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH				PRZETWARZAJĄCY DANE

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Kategorie osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio w celu realizacji przedmiotu umowy, na realizację zadania pod nazwą ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania prac budowlanych związanych z przebudową fontanny na Rynku Głównym w Krakowie zlokalizowanej na działce nr 580/4 Obr. S-1 Śródmieście, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń’’, w szczególności skierowane do realizacji zamówienia. W tym osoby koordynujące i nadzorujące realizację przedmiotu umowy.

- Przedmiot przetwarzania

Przetwarzanie danych, w celu wykonania przedmiotu umowy na realizację zadania, wskazanego w punkcie 1.

- Charakter i cel przetwarzania

Przetwarzanie w umowach i dokumentach związanych z realizacją zadania, w tym w systemie informatycznym, służącym do prowadzenia obsługi finansowo-księgowej, i umożliwiającym dokonywanie zapisów operacji gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości.

- Rodzaj danych osobowych

Dane osobowe zwykłe: imię i nazwisko i inne dane zawarte w umowach i dokumentach związanych z realizacją zadania wskazanego w punkcie 1.

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Przetwarzający dane

    - Środki ochrony fizycznej danych

- Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami 
o podwyższonej odporności na włamanie (drzwi klasy C).

- Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.

- Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.

- Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.

- Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

- Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru 
za pomocą systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy.

- Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny 
za pomocą niszczarek dokumentów.

    - Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

- Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

- Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.

- Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.

- Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.

- Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.

- Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.

- Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity, malware.

- Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych.

- Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych.

    - Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych

- Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.

- Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.

- Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.

- Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.

- Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.

- Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.

- Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego 
do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

    - Środki organizacyjne

- Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.

- Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.

- Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

- Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa.

- Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym 
do przetwarzania danych osobowych.

- Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

- Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.

- Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich 
w tajemnicy.

- Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.

- Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.